Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

(a) Kỹ thuật chọn và lý do:

- Kỹ thuật chọn: Start–Stop–Continue.

- Lý do: Kỹ thuật này trực diện, đơn giản, tập trung thẳng vào việc đề xuất thay đổi và tạo ra các hành động cải tiến ngay lập tức phù hợp với thời lượng giới hạn 45 phút khi vấn đề Sprint đã rõ. (Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn 4Ls nếu muốn nhóm tập trung nhìn lại bức tranh tổng thể hơn, nhưng Start-Stop-Continue là tối ưu nhất cho họp ngắn 45 phút hướng hành động).

(b) Phân loại và xử lý thẻ ý kiến:

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (hoặc Liked nếu dùng 4Ls): Cách làm này hiệu quả, nên tiếp tục giữ vững. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop (hoặc Lacked nếu dùng 4Ls): Đây là thói quen xấu (dồn việc kiểm thử vào cuối Sprint), cần dừng lại và chia nhỏ công việc testing song song. |
| T3 | Viết lại không đổ lỗi: "Lỗi phát hiện và phản hồi muộn khiến nhóm phải sửa gấp." | Stop (hoặc Lacked nếu dùng 4Ls): Cần dừng việc giữ lỗi đến cuối mới báo; thay vào đó nên trao đổi và cập nhật trạng thái lỗi ngay khi phát hiện. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner (Thảo). Đây là góp ý/nhận xét về tính năng sản phẩm (Product Backlog), không thuộc phạm vi cải tiến quy trình làm việc nội bộ của Sprint Retrospective. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start (hoặc Lacked nếu dùng 4Ls): Cần bắt đầu bổ sung tiêu chí kiểm thử trên giao diện di động vào DoD của nhóm. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

(Chọn dữ liệu DT-01: "Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi được phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done.")

Bảng 1: Phân tích nguyên nhân (Insight)

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | Quy trình (hoặc Tương tác) | Do quy trình làm việc hiện tại vẫn mang tính nối tiếp (thực hiện hết code mới chuyển sang testing) thay vì kiểm thử song song từng phần (In-Sprint Testing), dẫn đến việc phát hiện lỗi bị dồn vào cuối Sprint không kịp sửa. |

Bảng 2: Hành động cải tiến (Improvement SMART)

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Áp dụng tiêu chí: Mọi PBI khi code xong từng Sub-task/chức năng nhỏ phải chuyển sang Test ngay trong vòng 24h, hoàn tất kiểm thử trước Ngày 7 của Sprint tiếp theo. | Linh (Đại diện Developers / Testers) | Họp Daily Scrum hàng ngày và rà soát tại buổi Retrospective của Sprint sau. | 100% PBI trên Board được kiểm thử cuốn chiếu theo từng tính năng nhỏ; không còn PBI nào chờ đến Ngày 8-9 mới bắt đầu Test. |

(Lưu ý: Nếu chọn DT-02, bạn có thể chọn khía cạnh Tương tác/Quy trình; Insight là thiếu kênh trao đổi nhanh giữa PO và Dev; Improvement là đặt quy ước SLA phản hồi thắc mắc trong vòng 4 tiếng/mỗi buổi Daily).

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

(a) Sắp xếp thứ tự 5 bước và loại hoạt động không phù hợp:

- Thứ tự 5 bước (chuẩn Retrospective Framework):

H3 (Mở đầu)→H2 (Thu thập dữ liệu)→H5 (Tạo ra insight)→H1 (Quyết định hành động)→H6 (Khép lại buổi họp)

- Hoạt động bị loại và lý do:

  - Hoạt động bị loại: H4 (Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo).

  - Lý do: Trong Scrum, Scrum Master đóng vai trò là người điều phối (Facilitator), nhóm tự quản (Self-managing) phải là bên chủ động thảo luận và đồng thuận đưa ra giải pháp cải tiến chứ không phải nhận chỉ định từ SM.

(b) Lời mở đầu của Duy (Scrum Master):

"Chào cả nhà, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi Retrospective hôm nay. Mục tiêu của chúng ta trong 45 phút tới là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm ra điểm làm tốt và 1 hành động cải tiến giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn ở Sprint tới. Buổi họp này là Không gian An toàn (Safety Check): chúng ta tập trung vào nhìn nhận sự việc và quy trình, tuyệt đối không chỉ trích hay đổ lỗi cho cá nhân. Rất mong mọi người cởi mở chia sẻ ý kiến thẳng thắn để cùng nhau tiến bộ!"